Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2026 - 2028 роки

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Освіта і наука**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 38241,130 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) узакладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, щонадають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 0 | 100 | Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки  |
| Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу |  | Дошкільна освіта | Частка захисних споруд цивільного захисту(укриттів) закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам доступності | 0 | 100 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки  |
| Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 0 | 100 |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування узакладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведенняреконструкції та капітальногоремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 0 | 1200 | Стратегіяреформування системишкільного харчування на період до 2027 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки  |
| Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0 | 4 |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти |  | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти, облаштованих засобами доступності (пандуси, ліфти (підйомники), туалетні кімнати) | 0 | 100 | Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки  |
| Частка закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованоюсистемою пожежної сигналізації та оповіщення | 0 | 100 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Культура та інформація**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 8141,014 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Створення безпечного середовища для збереження культурних цінностей, шляхом розвитку мережі захисних споруд подвійного призначення |  | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількістьпобудованих/відремонтованих споруд подвійного призначення (укриття,фондосховища) для об’єктів культурної спадщини | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки,Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Підвищення рівня безпеки в закладах культури, що надають базові культурні послуги, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист населення в умовах надзвичайних ситуацій |  | Культурні послуги | Кількість побудованих/відремонтованих захисних споруд/споруд подвійногопризначення закладів культури, що надають базові культурні послуги | 0 | 5 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації |  | Культурні послуги | Кількість відремонтованихзакладів, що надають базові культурні послуги | 0 | 15 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Культурні послуги | Кількість відремонтованихзакладів, що надають базові культурні послуги, в яких оновлено матеріально-технічну базу | 0 | 15 |
| Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації |  | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількість об’єктів культурної спадщини, на яких було завершено модернізацію,реконструкцію, ремонт, проєктування, закупівлю безпекових систем | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Кількість пам’яток культурної спадщини, на яких здійснено реставраційні роботи | 0 | 1 |
| Кількість пам’яток культурної спадщини, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення умов для гідного вшанування історичних подій шляхом створення та модернізації місць національної пам’яті, включаючи цифрові та фізичні компоненти |  | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількість новостворених, облаштованих, відремонтованих (оновлених) місць «національної пам’яті» | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Покращення якості надання культурних послуг шляхом оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, що надають базові культурні послуги |  | Культурні послуги | Частка закладів культури, що надають базові культурніпослуги, у яких оновлено матеріально-технічні засоби | 0 | 13 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Культурні послуги | Частка публічних бібліотек, які досягли показника щорічного оновлення бібліотечних фондів | 0 | 1 |
| Покращення умов надання послуг спеціалізованої мистецької освіти шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури спеціалізованої мистецької освіти у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації |  | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Кількість відремонтованих закладів спеціалізованої початкової мистецької освіти  | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Кількість закладів спеціалізованої початкової мистецької освіти, що було забезпечено сучасним обладнанням | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Спорт та фізичне виховання**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 1558,917 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток мережі баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процесу |  | Спорт та фізичне виховання | Кількість баз олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки, в яких здійснено заходи щодо створення та розвитку відповідної мережі спортивної інфраструктури міжнародного зразка | 0 | 2 | Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку фізичної культури та спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
|  | Спорт та фізичне виховання | Кількість проведених навчально-тренувальних зборів на базах олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки | 0 | 10 |
| Покращення якості життя населення шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів спорту у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації |  | Спорт та фізичне виховання | Кількість відремонтованих спортивних закладів | 0 | 2 | Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку фізичної культури та спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
|  | Спорт та фізичне виховання | Кількість відремонтованих спортивних закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу | 0 | 2 |
| Популяризація здорового способу життя, залучення людей до активностей, які сприяють покращенню їхнього здоров’я та добробуту шляхом участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, територіальних змаганнях |  | Спорт та фізичне виховання | Кількість збірних команд з масових видів спорту | 0 | 5 | Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку фізичної культури та спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
|  |  | Кількість проведених спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів | 0 | 20 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Соціальна сфера**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області, Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 2355,697 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Права таінтереси дітей | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | 11 | Стратегія забезпеченняправа кожної дитини в Україні на зростання в сімейномуоточенні на 2024-2028 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |
| Розвиток мережі державнихветеранських просторів | Створенняветеранських просторів | Ветерани | Кількість створених державних ветеранських просторів | 0 | 1 | Стратегіяветеранськоїполітики на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Охорона здоров'я**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Головний спеціаліст з питань охорони здоров’я апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 5228,320 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудовий модернізації об'єктів медичної інфраструктури  | Реалізація планів з відновлення та модернізації закладів охорони здоров'я | Спеціалізован а медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови | 0 | 2 | Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області, Балаклійська міська рада Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 5687,068 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання  |  | Теплопостачання | Протяжність теплових мереж побудовано, капітально відремонтовано та реконструйовано | 0 | 19,8 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
| Теплопостачання | Кількість багатоквартирних житлових будинків, обладнаних комерційними приладами обліку тепла  | 0 | 156 |
| Теплопостачання | Кількість придбаної спеціальної техніки | 0 | 3 |
| Теплопостачання | Встановлено когенераційних установок, одиниць | 5 | 10 |
| Теплопостачання | Кількість котельних, побудованих, капітально відремонтованих та реконструйованих  | 0 | 9 |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів |  | Управління побутовими відходами  | Рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | 80 | 100 | Національний план управління відходами до 2033 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2028 роки |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів |  | Містобудування, благоустрій | Кількість міст, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення | 1 | 1 | Державна стратегія регіональногоРозвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2028 роки |
| Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту(протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокремаадміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів |  | Захисні споруди цивільного захисту | Кількість захисних споруд | 0 | 3 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки |
| Придбання та встановлення модульних адміністративних будівель у старостинських округах  |  | Розбудова адміністративної інфраструктури старостинських округів | Кількість придбаних та встановлених модульних адміністративних будівель | 0 | 3 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
| Ремонт електромереж в адміністративній будівлі |  | Модернізація адміністративних будівель та комунальної інженерної інфраструктури | Кількість адміністративних будівель, в яких відремонтовано електромережу | 0 | 1 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2022-2026 роки |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади |  | Розбудова та відновлення інфраструктур и субнаціональн их органів | Кількість завершених будівництвом об'єктів | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
|  | Розбудова та відновлення інфраструктур и субнаціональн их органів | Кількість встановлених камер відеоспостереження | 0 | 48 |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованоговодопостачання та водовідведення, в тому числі звпровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної інфраструктуриУкраїни | Водопостачан ня таводовідведенн я | Кількість реконструйованих тавідремонтованих очисних споруд водовідведення | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |
| Водопостачан ня таводовідведенн я | Протяжність водопровідних мереж, капітально відремонтованих та реконструйованих  | 0 | 97,4 |
| Водопостачан ня таводовідведенн я | Введено в експлуатацію сонячних електростанцій, одиниць | 0 | 2 |
| Водопостачан ня таводовідведенн я | Кількість об’єктів водного господарства, забезпечених сонячними панелями | 0 | 16 |
| Водопостачан ня таводовідведенн я | Кількість придбаної спеціальної техніки | 0 | 5 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Житло**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 1905,344 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показний** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення багатоквартирних будинків, пошкодженихвнаслідок збройної |  | Житло | Кількість відновлених багатоквартирних будинків, од. | 61 | 65 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
| Термомодернізація та встановлення джерел автономного живлення для будівель житлового фонду, в яких створено та функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків |  | Енергоефективні рішення для житлових будівель | Кількість термомодернізованих житлових будівель | 0 | 30 | Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Транспорт**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 1732,131 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розбудова та відновлення інфраструктуриавтомобільних доріг комунальної власності |  | Автомобільни й транспорт та дорожнє господарство | Протяжність капітально відремонтованихавтомобільних доріг комунальної власності | 0 | 2 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
| Комплексний розвиток громадського транспорту та міськоїінфраструктури |  | Громадський транспорт | Загальна кількість модернізованих/ закуплених транспортних засобів | 13 | 23 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Балаклійська міська рада Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 5369,605 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень |  | Державніадміністративні послуги | Кількість модернізованих центрів надання адміністративних послуг (включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця адміністраторі) шляхом реконструкції, реставрації та капремонту приміщення | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської оральноїльної громади Харківської області на 2025-2028 роки |
|  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Громадська безпека**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 7621,375 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення громади |  | Створення та модернізація систем оповіщення в громадах | Кількість створених місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО)  | 0 | 1 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки |
| Посилення технічної спроможності Державної служби України знадзвичайних ситуацій на виклики воєнного стану |  | Цивільний захист | Парк пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних машин доукомплектований та оновлений | 4 | 6 | Перелік пріоритетних напрямків роботи ДСНС на 2025-2028роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки |
| Відновлення та оновлення інфраструктури з метою належного функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони |  | Цивільний захист | Кількість відремонтованих об’єктів | 0 | 3 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки |

 Додаток 2

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2026 - 2028 роки

# Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Громадська безпека**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ цивільного захисту та взаємодії із правоохоронними органами апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток спроможності територіальних громад у сфері безпеки через розширення мережі поліцейських офіцерів громад та відповідної інфраструктури | Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку | Частка поліцейських станцій в територіальних громадах | 3 | 5 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Комплексна програма взаємодії з правоохоронними органами та профілактики правопорушень Балаклійської міської ради Харківської області на 2026-2030 роки |
|  |  |  |  |  |  |
| Будівництво центру безпеки громадян (пожежне депо, поліція, пункт швидкої допомоги) | Цивільний захист | Кількість побудованих центрів безпеки | 0 | 1 | Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024-2026 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Культура та інформація**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Запобігання втраті культурної спадщини України шляхом консервації об’єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількість пам’яток культурної спадщини, на яких проведено роботи з консервації | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг шляхом створення (будівництво, модернізація) сучасних центрів культурних послуг | Культурні послуги | Кількість створених нових центрів культурних послуг, створених на основі реорганізації існуючих закладів культури | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
|  |  | Кількість створених центрів культурних послуг, що було забезпечено сучасним обладнанням | 0 | 1 |
| Розробка і впровадження програмного забезпечення у сфері видавничої діяльності та бібліотечної справи  | Культурні послуги | Частка бібліотек, що користуються засобами інформаційно-комунікаційної системи Національної системи централізованої каталогізації  | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки, Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки |
| Культурні послуги | Частка об’єктів документальної спадщини, що внесено до інформаційно- комунікаційної системи Національна електронна бібліотека | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Соціальна сфера**

Найменування виконавчого органу Балаклійської міської ради, що відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату  | Реабілітаційні послуги | Кількість придбаних спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату | 0 | 3 | Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |
| Реабілітаційні послуги | Кількість облаштованих просторів відділення «Денний догляд» | 0 | 1 |
| Модернізація (облаштування) приміщень для Центрів життєстійкості з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Соціальні послуги | Кількість Центрів життєстійкості, які модернізовано | 0 | 1 | План заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Харківської області на 2021 - 2027 роки |

 **Начальник міської військової адміністрації Віталій КАРАБАНОВ**